中山市摩托车驾驶人考场建设使用规划

（2024年－2028年）

为贯彻落实《机动车驾驶人考试内容和方法》（GA1026-2022）及公安部《机动车驾驶证业务工作规范》，进一步加强我市摩托车驾驶人考场管理，促进我市摩托车驾驶人考试工作规范化建设，现结合广东省公安厅《关于推进摩托车驾驶人考试系统评判工作的通知》（广公交（传）字〔2023〕48号）相关要求，制定我市摩托车驾驶人考场建设使用规划（2024年－2028年）。

一、建设目标

进一步落实交通管理“放管服”和驾考改革，充分结合社会考场资源，合理布局全市摩托车驾驶人考场，确保摩托车考试供给能力充足，满足我市摩托车考试业务需求。

二、业务概况

（一）考场使用情况。目前我市在用的摩托车驾驶人考场包括：

1.政府考场

（1）西区翠景驾驶人理论考场（临时考场，开展全车型科目一、科目三安全文明驾驶常识考试，设计最大考试量为1800人/天）；

（2）东区东祥摩托车驾驶人考场（临时考场，开展两/三轮摩托车科目二/三考试，设计最大考试量为150人/天）。

2.社会考场

小榄摩托车驾驶人考场（开展两轮摩托车科目二/三考试，设计最大考试量为150人/天）。

（二）驾驶证申领业务情况。近年我市摩托车类驾驶证申领业务量分别为：2020年约1.6万宗，2021年约1.2万宗，2022年约1万宗，2023年约3374宗，呈逐年下降态势。按照目前西区翠景、东区东祥及小榄等各摩托车驾驶人考场考试能力，我市现有摩托车驾驶人考场可以满足辖区群众摩托车驾考业务需求。

三、未来规划

按照方便群众、合理布局的原则，结合我市购买社会考场服务及未来新建政府考场工作部署，制定2024年－2028年摩托车驾驶人考场建设使用规划如下：

中山市摩托车驾驶人考场建设使用规划一览表

| 区域 | 地址 | 考场名称 | 未来规划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城区 | 西区翠景道 | 西区翠景驾驶人 理论考场 | 继续使用 （临时考场） |
| 城区 | 东区东祥路 | 东区东祥摩托车 驾驶人科目二考场 | 继续使用 （临时考场） |
|  |  | 东区东祥摩托车 驾驶人科目三考场 |  |
| 小榄 | 广业路9号 | 小榄摩托车驾驶人 科目二考场 | 按社会考场政府购买服务合同约定内容实施 |
|  |  | 小榄摩托车驾驶人 科目三考场 |  |
| 城区 | 南区红光二路 | 摩托车驾驶人 全科目考场 | 在建，预计2026年建成投入使用 |

四、评判系统建设计划

（一）理论考场。目前我市西区翠景驾驶人理论考场已部署及应用考试评判系统。

（二）科目二/三考场。目前我市东区东祥、小榄摩托车驾驶人科目二/三考场均采用人工评判考试，未部署考试评判系统。考试评判系统建设计划为：

1.2024年6月底前，东区东祥摩托车驾驶人科目二/三考场部署及应用考试评判系统。

2.2024年年底前，全市所有在用摩托车驾驶人考场部署及应用考试评判系统。

3.南区摩托车驾驶人全科目考场以系统评判考场标准开展建设及应用部署。